ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

Phần 1 - Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Tổng khối lượng Sprint là 40 Story Points, không phải số giờ làm việc. | Trục Y thể hiện khối lượng công việc còn lại (Story Points); trục X là các ngày làm việc trong Sprint. |
| N2 | Đúng | 40 SP / 10 ngày = 4 SP/ngày; đường lý tưởng giảm từ 40 xuống 0 vào ngày 10. | Đường lý tưởng giảm đều 4 Story Points mỗi ngày và chạm 0 vào ngày cuối Sprint. |
| N3 | Sai | Ngày 2–5 thực tế đều còn 36 SP; trong khi lý tưởng lần lượt còn 32, 28, 24 và 20 SP. | Đường thực tế đi ngang nghĩa là khối lượng không giảm, cho thấy đội đang có dấu hiệu chậm tiến độ. |
| N4 | Sai | Ngày 2 thực tế 36 SP > lý tưởng 32 SP; ngày 5 thực tế 36 SP > lý tưởng 20 SP. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng nên đội đang chậm tiến độ, không phải nhanh hơn kế hoạch. |

Phần 2 - Vá lỗi

Hiện tượng chậm tiến độ: Scrum Master cùng Developers cần kiểm tra ngay nguyên nhân khiến khối lượng không giảm và tháo gỡ blocker trong Daily Scrum, không chờ đến cuối Sprint.

Khoảng cách ngày 2: Thực tế còn 36 SP, trong khi lý tưởng còn 32 SP, đội đã chậm 4 SP; Developers và Scrum Master cần xác định nguyên nhân và điều chỉnh kế hoạch ngay từ ngày 2.

Khoảng cách ngày 5: Thực tế còn 36 SP, trong khi lý tưởng chỉ còn 20 SP, chậm 16 SP; Scrum Master cần phối hợp với Developers để xử lý trở ngại, còn Product Owner có thể cùng đội xem xét lại phạm vi Sprint nếu cần.

Đường thực tế đi ngang: Không được xem là “ổn định”; đây là tín hiệu cần hành động vì 4 ngày liên tiếp không giảm Story Points.

Kết luận: N2 là nhận định đúng và được giữ nguyên. N1, N3 và N4 cần sửa vì mâu thuẫn với quy tắc Burndown Chart và số liệu thực tế.